## Slide 1
毕设-硬件
教研室
工作
毕设-软件
和王老师一起已经完成了的板子有三块
全部IC已经买回来，但是传感器，射频模块和液晶屏还没有购买
学习了新的两个绘制PCB的工具：EAGLE 和PADS
绘制了三块板子的原理图，封装和PCB图
完成了实验箱全部模块的原理图和PCB图布局，因为最终的方案没确定，所以没有布线和投板
完成了全部VDSP视频教程和例程的学习和理解
剩下一块板子还没有开始工作
对518芯片的全部引脚资源进行了初步开发，掌握了518每种片上资源的工作和开发流程
掌握了如何对518的寄存器进行配置，并编写了代码实现了功能

## Slide 2: 工作总结： 1.硬件部分：因为最终的实验课开展方案一直没有确立，所以这部分的工作就一直停滞了。接下来的工作将是利用2-3周的时间和老师讨论并确定进行实验的方案，再进行完整的PCB生成，投板，制板。才能进行进一步的测试和试验。争取尽早将硬件平台搭建起来。 2.软件部分：利用VDSP软件对518的开发工作已经全部完成。接下来的工作一个是根据实验箱具体设计要求，针对实验箱来编写代码，实现功能；另一个是通过quartus进一步学习对FPGA的学习 存在的问题： 1.硬件部分的工作一直没什么进展，又因为今年9月份之前必须做出成品，感觉进度不够。接下来的工作将会尽早确定开展实验课的方案，以便于将完整的实验箱设计出来。 2.虽然对518的开发工作完成了，但是在具体功能的实现上可能还是存在诸多问题，如对518各种寄存器的配置不熟悉，没有实现指定时间的延时功能等。

## Slide 3
完成了大部分硬件平台的搭建
完成了对518全部资源的初步开发
开始编写实现验箱具体功能的代码
三月
争取完成：确立方案，搭建硬件平台，拿出一整套的实验箱
五月中旬
七月中旬
九月一号
八月底
争取完成：编写DSP代码，编写FPGA代码，实验箱调试
争取完成：编写实验指导书
很久以前